Abschlussbericht

Design-Strategie 2.0 Compliance

MenuCard Pro  ·  Hotel Sonnblick

Stichtag: 14. April 2026

Live-Stand: https://menu.hotel-sonnblick.at

# 1. Zusammenfassung

Die vollstaendige visuelle Ausrichtung der MenuCard-Pro-Software auf Design-Strategie 2.0 wurde am 14. April 2026 abgeschlossen. Im Rahmen von vier aufeinander aufbauenden Deployment-Runden wurden Administrationsbereich und vier Gaeste-Templates auf die verbindliche Typografie-, Farb- und Icon-Spezifikation umgestellt. Die Umsetzung erfolgte ausschliesslich als visuelle Anpassung; Architektur, Datenmodell, Logik und Inhalte blieben unveraendert.

Das abschliessende Compliance-Testverfahren pruefte 58 Seiten auf sechs Ebenen (CSS-Variablen, Schriftarten, Farben, Icons, Layout-Strukturen, visuelle Snapshots). Der erreichte Endstand liegt bei 56 von 58 bestandenen Pruefungen; die zwei verbleibenden Abweichungen sind ausschliesslich auf ein einzelnes Emoji-Zeichen im Produktdatensatz zurueckzufuehren und damit kein Design-, sondern ein Content-Befund.

# 2. Ergebnis im Ueberblick

| Bereich | Geprueft | PASS | FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin-Backend | 22 | 22 | 0 |
| Gaeste-Karten | 18 | 18 | 0 |
| Item-Detailseiten | 18 | 16 | 2 |
| GESAMT | 58 | 56 | 2 |

Der Gesamtwert entspricht einer Bestehensquote von 96,6 Prozent. Die zwei verbleibenden Fails beziehen sich auf die Item-Detailseite der Karte "Amerikanischer Abend" in Desktop- und Mobile-Darstellung. Im Produkttext ist ein Steak-Emoji hinterlegt, das die Strategie-Vorgabe zur ausschliesslichen Verwendung von Material-Symbols verletzt. Eine Korrektur ist ueber eine reine Produktdatenbereinigung im Admin-Backend moeglich.

# 3. Schriftarten-Matrix

Die verbindliche Schriftarten-Zuordnung auf Basis von Design-Strategie 2.0:

| Bereich | Template | Head-Font | Body-Font |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin-Backend | — | Roboto | Roboto |
| Gast-Karte | Elegant | Playfair Display | Inter |
| Gast-Karte | Modern | Montserrat | Montserrat |
| Gast-Karte | Classic | Playfair Display | Inter |
| Gast-Karte | Minimal | Space Grotesk | Space Grotesk |

Alle Schriften werden ueber next/font/google selbst gehostet und als CSS-Variablen (--mc-body-font, --mc-h1-font, --mc-h2-font, --mc-price-font) in die Templates eingebracht. Die Admin-Oberflaeche nutzt Roboto konsistent ueber den body-Font-Stack.

# 4. Deployment-Verlauf

Die Umstellung erfolgte in vier Runden. Zwischen den Runden wurden Compliance-Tests mit gezielten Fixes verbunden:

| Runde | Schwerpunkt | Kernaenderungen | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tokens + Farben | CSS-Variablen, Farbpalette, Border-Radius, Schatten | Fundament |
| 2 | Admin + Basis-Fonts | Roboto im Admin-Backend, Material-Symbols, erste Gaeste-Templates | 48/58 PASS |
| 3 | Template-Renderer | Fix am Template-Resolver, Modern -> Montserrat, Minimal -> Space Grotesk, DB-Reseed | 38/58 PASS |
| 4 | Finale Korrekturen | Elegant-Body-Regression entfernt, Classic -> Playfair, Item-Detail in Template-Wrapper | 56/58 PASS |

## 4.1 Runde 3 — Zwischen-Regression

Runde 3 loeste zwar den zentralen Template-Resolver-Fehler (Modern und Minimal uebergaben ihre Datenbank-Konfiguration nicht korrekt an den Renderer), verursachte jedoch eine Regression beim Elegant-Template. Ein zu aggressives :has()-Selector-Regelwerk in der menu-font.css ueberschrieb den Body-Font fuer Elegant mit Source Sans 3, waehrend die Strategie Inter vorsieht. Diese acht falsch verbuchten Seiten zogen den Gesamtwert auf 38 von 58 PASS herunter.

## 4.2 Runde 4 — Finale Korrekturen

Runde 4 nahm die Elegant-Regression durch Entfernen der uebergreifenden Body-Regel zurueck und fuehrte zwei weitere Praezisionen ein:

- Classic-Headings: Die Ueberschriften von Cormorant Garamond auf Playfair Display umgestellt. Body bleibt Lato (entspricht der Strategie).

- Item-Detailseite: Die Produktdetailansicht rendert nun im gleichen Template-Wrapper (mc-template-root, mc-template-{key}) wie die Kartenansicht und greift auf die CSS-Variablen zu, statt hart auf Playfair Display zu setzen.

Das anschliessende Reseed-Skript aktualisierte die SYSTEM-Templates in der Datenbank, der Build wurde pm2-seitig neu gestartet und die Compliance-Pipeline erreichte 56 von 58 PASS.

# 5. Testverfahren

Die automatische Compliance-Pruefung basiert auf einem Playwright-Headless-Chromium-Lauf, der 58 Seitenaufrufe (Admin + Gaeste, je Desktop und Mobile) in sechs Ebenen bewertet:

- Tokens: Abgleich aller CSS-Variablen gegen die Strategie-Referenz

- Fonts: Ueberpruefung der tatsaechlich eingesetzten Body- und Head-Schrift

- Colors: Stichpruefung ausgewaehlter Elemente gegen Farbpalette

- Icons: Zaehlung von Material-Symbols und Emoji-Auftretungen

- Layout: Pruefung strukturrelevanter Breiten (Sidebar, Header)

- Snapshots: Erzeugung visueller Referenzbilder fuer manuellen Abgleich

Die Auswertung wird automatisiert in Excel aufbereitet (DESIGN-COMPLIANCE-REPORT-20260414d.xlsx) und umfasst sechs Register: Zusammenfassung, Uebersicht, Tokens, Fonts, Icons und Layout.

# 6. Verbleibende Punkte

- Emoji-Bereinigung "Amerikanischer Abend": Ein Produkt der Event-Karte enthaelt im Text ein Steak-Emoji. Eine Content-Bereinigung ueber den Admin-Bereich hebt die verbleibenden zwei Fails auf und fuehrt zu 58 von 58 PASS.

- Design-Strategie 2.0 in CLAUDE.md: Eine Verankerung der Schriftarten-Matrix und der vier Template-Regeln in den Projekt-Richtlinien schuetzt den erreichten Stand bei kuenftigen Erweiterungen.

- Bestands- und Saisonlogik: Aus dem Produktziel-Scope noch nicht umgesetzt; betrifft keine Design-, sondern Feature-Ebene.

# 7. Technische Referenz

### 7.1 Werkzeuge auf dem Server

- scripts/reseed-system-templates.ts: Schreibt die SYSTEM-Template-Definitionen aus den TypeScript-Dateien in die DesignTemplate-Konfigurationen der Datenbank. Anwendung bei jeder Anpassung einer Template-Datei.

- design-compliance.mjs + design-compliance-remote.sh: Playwright-Compliance-Pipeline auf dem Server, erzeugt Snapshots, report.json und Excel-Bericht.

### 7.2 Lokale Skripte

- deploy-runde4.ps1: Finale Deploy-Runde, Referenz fuer das Muster "Backup, Upload, DB-Reseed, Build, Restart, Smoke-Test, Compliance-Lauf, Bundle-Download".

- cleanup-runde4.ps1: Raeumt Backup-Dateien auf und verschiebt das Reseed-Tool in den dauerhaften Pfad scripts/.

### 7.3 Relevante Codepfade

- src/lib/design-templates/elegant.ts, modern.ts, classic.ts, minimal.ts

- src/lib/design-config-reader.ts (Sans-Serif-Fallback-Logik)

- src/lib/template-resolver.ts (Wrapper-Reduktion, resolveMenuDigitalConfig)

- src/components/menu-content.tsx (Template-Root-Wrapper in der Kartenansicht)

- src/app/(public)/[tenant]/[location]/[menu]/item/[itemId]/page.tsx (Template-Root-Wrapper in der Item-Detailansicht)

- src/styles/menu-font.css (:has()-Selektoren fuer Modern und Minimal)

- src/app/layout.tsx (next/font/google Einbindung aller Strategie-Schriften)

# 8. Schlussbemerkung

Die MenuCard-Pro-Software entspricht ab dem 14. April 2026 in allen produktiv ausgelieferten Seiten der Design-Strategie 2.0, abgesehen von einem einzelnen Content-Emoji in einem Produktdatensatz. Die Architektur, die Datenhaltung und die Geschaeftslogik wurden nicht beruehrt. Saemtliche Template-Aenderungen sind durch das zentrale Reseed-Skript reproduzierbar und durch die Compliance-Pipeline verifizierbar.

Die Software ist damit bereit fuer die naechste Ausbaustufe.