MenuCard Pro

Roadmap & offene Bausteine

Stand: 17.04.2026 — Grundlage: Strategie v3

Dieses Dokument listet alle noch umzusetzenden Bausteine. Die Reihenfolge kann nach Bedarf angepasst werden. Verschieben Sie Zeilen oder ändern Sie Prioritäten direkt im Dokument.

A. Bekannte Bugs & technische Schulden

Sofort behebbar, keine neuen Features — nur Korrekturen am Bestehenden.

| # | Baustein | Beschreibung | Aufwand | Abh. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | API: GET /products | POST existiert, aber kein GET-Handler für Produktliste. | Klein | — |
| A-2 | API: GET /variants | Nur POST exportiert, kein Listen-Endpoint. | Klein | — |
| A-3 | API: GET /placements | Nur POST + DELETE, kein Listen-Endpoint. | Klein | — |
| A-4 | API: POST /menus | Karten können nicht über die API erstellt werden. | Klein | — |
| A-5 | Echte Produktdaten | 322 Testprodukte durch echte Sonnblick-Daten ersetzen. | Mittel | — |
| A-6 | Benutzerverwaltung | UI zum Anlegen/Bearbeiten von Benutzern fehlt. | Mittel | — |
| A-7 | Nginx konsolidieren | Upload-Größe in menucard-pro Config zusammenführen. | Klein | — |

B. Gästeansicht — Verbesserungen

Features, die den Gast direkt betreffen.

| # | Baustein | Beschreibung | Aufwand | Abh. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | Reservierungs-CTA | Button/Link zu Reservierungssystem in der Gästeansicht. | Klein | — |
| B-2 | Dark Mode | Dunkles Farbschema für alle 4 Gäste-Templates. | Mittel | — |
| B-3 | Embed-Widget / iFrame | Route /embed mit schlankem Layout + Code-Generator im Admin. | Mittel | — |
| B-4 | SEO-Optimierung | Meta-Tags, Open Graph, Schema.org Menu-Markup. | Klein | — |
| B-5 | Weinlexikon / Glossar | Eigene Seite mit Rebsorten, Regionen, Weinbegriffen. | Mittel | — |
| B-6 | Bestellfunktion (Gast) | Warenkorb, Tischnummer, Bestätigung aus der Karte heraus. | Hoch | C-1 |

C. Admin — neue Funktionen

Erweiterungen des Admin-Backends. Viele Prisma-Modelle existieren bereits.

| # | Baustein | Beschreibung | Aufwand | Abh. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | Bestellsystem Backend | Order/OrderLine — Modelle existieren. API + Admin-UI. | Hoch | — |
| C-2 | Bestandsverwaltung | StockLevel-Modell existiert. Lagermengen, Mindestbestand. | Mittel | — |
| C-3 | Zeitsteuerung | TimeRule-Modell existiert. Karten nach Tageszeit steuern. | Mittel | — |
| C-4 | Modifier-Gruppen | Extras/Beilagen/Größen pro Produkt. Modelle existieren. | Mittel | — |
| C-5 | Eventkarten | Temporäre Karten für Hochzeiten, Seminare. | Klein | — |
| C-6 | Massenänderungen | Preise auf Gruppen-/Kategorieebene ändern. | Mittel | — |
| C-7 | Pairings-Editor | Speisen-Wein-Zuordnung. ProductPairing-Modell existiert. | Mittel | — |
| C-8 | CSV-Export | Karten/Produkte als CSV herunterladen. | Klein | — |
| C-9 | PDF-Vorlagen v2 | A4, A5, Tischkarte, Barkarte — Template-Auswahl. | Mittel | — |
| C-10 | Zimmermappe / In-Room | Room-Service als digitale Zimmermappe mit QR pro Zimmer. | Mittel | C-3 |

D. Analytics & Intelligenz

Datengetriebene Features.

| # | Baustein | Beschreibung | Aufwand | Abh. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | Analytics v2 | Heatmaps, Conversion-Events, Sprachverteilung, Trends. | Hoch | — |
| D-2 | KI-Empfehlungen | Intelligente Weinvorschläge basierend auf Speisenauswahl. | Hoch | C-7 |

E. Infrastruktur & Sicherheit

Server, Deployment, Betrieb.

| # | Baustein | Beschreibung | Aufwand | Abh. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | SSH-Key-only Login | Passwort-Auth deaktivieren, nur Key-basiert. | Klein | — |
| E-2 | Monitoring / Alerting | PM2 Monitoring, Uptime-Checks, Benachrichtigung. | Klein | — |
| E-3 | Staging-Umgebung | Zweite Instanz zum Testen vor Live-Deployment. | Mittel | — |
| E-4 | CI/CD Pipeline | Automatischer Build + Deploy bei Git-Push. | Mittel | E-3 |

F. Skalierung (Zukunft)

Langfristige Features für Wachstum über Hotel Sonnblick hinaus.

| # | Baustein | Beschreibung | Aufwand | Abh. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Multi-Tenant Onboarding | Selbstregistrierung für neue Betriebe. | Hoch | — |
| F-2 | POS-Anbindung | Kassenintegration. Synchronisation Produkte/Preise. | Hoch | C-1 |
| F-3 | Rezept-Verwaltung | RecipeComponent-Modell existiert. Zutaten, Kosten. | Mittel | — |
| F-4 | Multi-Sprachen (3+) | Über DE/EN hinaus: IT, FR etc. Architektur bereit. | Mittel | — |

Empfohlene Umsetzungsreihenfolge

Die folgende Reihenfolge berücksichtigt Geschäftswert, Aufwand und Abhängigkeiten. Passen Sie die Reihenfolge nach Ihren Prioritäten an.

Sprint 1 — Fundament stabilisieren

| Nr. | Baustein-ID | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-1 bis A-4 | API-Lücken schließen (GET Products, Variants, Placements + POST Menus) |
| 2 | A-6 | Benutzerverwaltung UI |
| 3 | E-1 | SSH-Key-only Login |

Sprint 2 — Gästeerlebnis verbessern

| Nr. | Baustein-ID | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 4 | B-1 | Reservierungs-CTA |
| 5 | B-4 | SEO (Meta-Tags, Schema.org) |
| 6 | B-2 | Dark Mode |
| 7 | C-5 | Eventkarten |

Sprint 3 — Admin-Power-Features

| Nr. | Baustein-ID | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 8 | C-8 | CSV-Export |
| 9 | C-6 | Massenänderungen (Preise) |
| 10 | C-9 | PDF-Vorlagen v2 |
| 11 | B-3 | Embed-Widget / iFrame |

Sprint 4 — Betriebslogik

| Nr. | Baustein-ID | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 12 | C-2 | Bestandsverwaltung (StockLevel) |
| 13 | C-3 | Zeitsteuerung (TimeRule) |
| 14 | C-4 | Modifier-Gruppen (Extras/Beilagen) |
| 15 | C-10 | Zimmermappe / In-Room-Dining |

Sprint 5 — Intelligenz & Interaktion

| Nr. | Baustein-ID | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 16 | D-1 | Analytics v2 |
| 17 | C-7 | Pairings-Editor |
| 18 | B-5 | Weinlexikon / Glossar |
| 19 | D-2 | KI-Empfehlungen |

Sprint 6 — Bestellsystem

| Nr. | Baustein-ID | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 20 | C-1 | Bestellsystem Backend |
| 21 | B-6 | Bestellfunktion Gast-UI |

Zukunft — Skalierung

| Nr. | Baustein-ID | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 22 | F-1 | Multi-Tenant Onboarding |
| 23 | F-2 | POS-Anbindung |
| 24 | F-3 | Rezept-Verwaltung |
| 25 | F-4 | Multi-Sprachen (3+) |

Legende

Klein = < 1 Tag  ·  Mittel = 1–3 Tage  ·  Hoch = 3+ Tage  ·  Schema existiert = Prisma-Modell vorhanden, API/UI fehlt